## Slide 1
北斗应用项目
-应用支撑及大数据平台
漳州开发区北斗应用项目
二〇一六年八月
Notes: 各位专家，上午好！我代表漳州招商局 开发区管委会，以及研制和运营单位 做项目汇报。
今天到场的成员有，漳州招商局 开发区管委会的领导 李纪治副主任 和陈建文处长，还有研制和运营单位 厦门雅迅网络和厦门精图信息等公司的负责人。

## Slide 2: 项目进展情况：门户系统
统一用户单点登陆情况：与北斗系统、项目管理系统、城市规划系统已经配置好单点登录，其余暂未配置。
统一用户使用相关接口情况：目前接口有用户登录接口、修改密码接口、
修改资料接口、忘记密码接口、注册用户接口、同步用户接口、组中同步接口等都已经开发好，等待测试。

## Slide 3: 当前遇到的问题及解决方案
问题描述 | 建议解决方案 | 时间点 | 责任人 | 其它说明
关于单点登陆方面，目前接触且有商量的是北斗系统，项目管理系统、城市规划系统以及城市管网系统，单点城市管网系统负责人一直未有时间配合做单点的工作 | 麻烦蔡澍蔡经理帮忙协调 | 2016-08-17 | 城市管网系统-胡智欣 | 
集团OA,集团HR、EAS财务系统、环保系统、教育系统目前暂未有接触，不能完成单点工作 | 麻烦蔡澍蔡经理帮忙安排会面与协调 |  |  | 

## Slide 4: 其它建议：门户系统
XX
XXX
XXX